**EKS-O.4450.4.2024.VII**

**HARMONOGRAM WDROŻENIOWY - NABÓR DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO KOŁOBRZEG NA ROK SZKOLNY 2024/2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa etapu w systemie | Data rozpoczęcia i zakończenia | Osoba odpowiedzialna za realizację etapu |
| 1. | Przygotowanie wdrożenia |  05.02 – 09.02.2024 | Przedstawiciel VULCANA |
| 2. | Spotkanie on-line z przedstawicielem Vulcana | 7.02. godz. 10.00 spotkanie w urzędzie  | Przedstawiciel VULCANA  |
| 3. | Wprowadzanie do systemu oferty przez placówki i weryfikacja oferty przez OP | 12.02. – 16.02.2024 | Dyrektor placówki / Administrator PN |
| 4. | Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego | 12.02. – 16.02.2024 | Rodzice i opiekunowie prawni dzieci |
| 5. | Wprowadzanie do systemu danych dzieci kontynuujących | 12.02. – 16.02.2024 | Dyrektor placówki  |
| 6. | Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców | 19.02.2024 godz. 12.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 7. | Wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców | 26.02.2024 godz.9.00 – 11.03.2024 godz.14.00 | Rodzice i opiekunowie prawni dzieci |
| 8. | Dostarczenie papierowej wersji wniosku do placówki wychowania przedszkolnego | 26.02.2024 godz.9.00 – 11.03.2024 godz.15.00 | Rodzice i opiekunowie prawni dzieci |
| 9. | Zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków dla rodziców | 11.03.2024 godz.14.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 10. | Weryfikacja wniosków w systemie przez placówki | 26.02.2024 godz.9.00 – 12.03.2024 godz.15.00 | Dyrektor placówki  |
| 11. | Przerwa ze względu na możliwość weryfikacji danych przez OP | 13.03.2024 | Organ prowadzący |
| 12. | Szeregowanie listy chętnych | 14.03.2024 | Administrator PN |
| 13. | Symulacja przydziału | 15.03.2024 | Administrator PN |
| 14. | Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych | 18.03.2024 | Administrator PN |
| 15. | Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców  | 19.03.2024godz.12.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 16. | Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania przez rodziców | 19.03.2024 godz.12.00 - 21.03.2024 godz.14.00 | Rodzice i opiekunowie prawni dzieci |
| 17. | Wprowadzanie do systemu potwierdzeń woli przez placówki | 19.03.2024 godz.12.00 - 21.03.2024 godz.15.00 | Dyrektor placówki |
| 18. | Pobieranie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki | 22.03.2024 | Administrator PN |
| 19. | Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – otwarcie strony dla rodziców | 25.03.2024 godz. 12.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 20. | Rekrutacja uzupełniająca - Weryfikacja oferty (PN, OP) | 26.03 – 29.03.2024 | Administrator PN, OP |
| 21. | Rekrutacja uzupełniająca - Publikacja wolnych miejsc – otwarcie strony dla rodziców | 02.04.2024godz.12.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 22. | Rekrutacja uzupełniająca – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców | 08.04.2024 godz.9.00 – 12.04.2024 godz.14.00 | Rodzice i opiekunowie prawni dzieci |
| 23. | Rekrutacja uzupełniająca - Dostarczenie papierowej wersji wniosku do placówki wychowania przedszkolnego | 08.04.2024 godz.9.00 – 12.04.2024 godz.15.00 | Rodzice i opiekunowie prawni dzieci |
| 24. | Rekrutacja uzupełniająca - Zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków dla rodziców | 12.04.2024 godz.14.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 25. | Rekrutacja uzupełniająca – weryfikacja wniosków w systemie przez placówki | 08.04.2024 godz.9.00 – 15.04.2024 godz.15.00 | Dyrektor placówki |
| 26. | Rekrutacja uzupełniająca – Szeregowanie listy chętnych | 16.04.2024 | Administrator PN |
| 27. | Rekrutacja uzupełniająca – Symulacja przydziału | 17.04.2024 | Administrator PN |
| 28. | Rekrutacja uzupełniająca – Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych | 18.04.2024 | Administrator PN |
| 29. | Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców | 19.04.2024 godz.12.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 30. | Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania przez rodziców | 19.04.2024 godz.12.00 – 22.04.2024 godz.14.00 | Rodzice i opiekunowie prawni dzieci |
| 31. | Rekrutacja uzupełniająca – Wprowadzanie do systemu potwierdzeń woli przez placówki | 19.04.2024 godz.12.00 – 22.04.2024 godz.15.00 | Dyrektor placówki |
| 32. | Rekrutacja uzupełniająca – Pobieranie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych | 23.04.2024 | Administrator PN |
| 33. | Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – otwarcie strony dla rodziców | 24.04.2024 godz. 12.00 | Przedstawiciel VULCANA |
| 34. | Aktualizacja danych | 25.04.2024 – 31.08.2024 | Przedstawiciel VULCANA |